BÁO CÁO CÔNG VIỆC — NGÀY 15/03/2026

Chủ đề chính: Kiểm tra bảo mật & Thiết kế lại module Ca doanh thu

TỔNG QUAN

Trong ngày làm việc, qua quá trình kiểm thử API trên Swagger, phát hiện 5 vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bảo mật và thiết kế hệ thống quản lý ca làm việc. Đã thiết kế giải pháp cho tất cả, triển khai code cho 3/5 vấn đề. 2 vấn đề còn lại đã có kế hoạch chi tiết, chờ triển khai.

VẤN ĐỀ 1: Ai cũng mở được ca làm việc

Phát hiện

Khi test API mở ca trên Swagger, nhận thấy bất kỳ ai có token — Admin, Kitchen, thậm chí Customer — đều mở ca thành công. Hệ thống không kiểm soát ai được phép thao tác tài chính. Nghiêm trọng hơn, response trả về tên người mở ca là null.

Phân tích gốc rễ

API mở ca chỉ yêu cầu “có token” mà không phân biệt role.

Sau khi lưu dữ liệu, hệ thống không nạp lại thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu, dẫn tới tên hiển thị rỗng.

Giải pháp

Giới hạn quyền mở/đóng ca chỉ cho role Cashier. Admin có đường dẫn API riêng để xem tổng hợp. Nạp lại thông tin người dùng sau khi lưu để hiển thị đúng tên.

Kết quả

Kitchen gọi mở ca → bị từ chối (403)

Admin gọi mở ca → bị từ chối (403)

Cashier mở ca → thành công, tên hiển thị chính xác

VẤN ĐỀ 2: Cashier tự bịa người xác nhận

Phát hiện

Thiết kế cũ yêu cầu Cashier gửi mã Admin (AdminId) khi mở ca, với mục đích ghi nhận ai phê duyệt. Khi test: Cashier nhập bất kỳ mã nào — kể cả mã không tồn tại — đều được chấp nhận. Hệ thống không xác minh.

Phân tích gốc rễ

Nguyên tắc vàng trong bảo mật: không bao giờ tin dữ liệu từ máy khách. Việc để Cashier tự khai “Admin nào đã duyệt” tương đương việc để học sinh tự chấm điểm bài kiểm tra cho mình.

Giải pháp

Chuyển sang cơ chế phê duyệt hai bên (Dual Authorization): 1. Cashier yêu cầu mở ca → ca ở trạng thái “Chờ duyệt” 2. Hệ thống gửi thông báo thời gian thực (SignalR) tới tất cả Admin đang online 3. Admin nhận thông báo → xác nhận trên thiết bị của mình → ca chuyển sang “Mở” 4. Mã Admin được ghi nhận từ token đăng nhập của chính Admin, không phải do Cashier gửi lên

Lý do chọn giải pháp này

Admin xác nhận bằng danh tính của chính mình → không giả mạo được

Admin có thể duyệt từ xa (qua điện thoại) → linh hoạt cho vận hành quán cà phê

Hệ thống đã sẵn có SignalR cho bếp → chỉ cần mở rộng thêm 1 kênh mới, không cần công nghệ mới

Luồng trạng thái đơn giản: Chờ duyệt → Mở → Đóng (hoặc Từ chối)

Kết quả

Tạo kênh thông báo ShiftHub: Admin tự động vào nhóm “Admin” khi kết nối

Mỗi nhân viên có nhóm cá nhân để nhận phản hồi (được duyệt/từ chối)

Bỏ hoàn toàn trường AdminId khỏi form mở ca — Cashier chỉ nhập số tiền đầu ca

Thêm 3 API mới cho Admin: xem ca chờ, duyệt ca, từ chối ca

Kịch bản kiểm thử

| Bước | Hành động | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cashier yêu cầu mở ca | Thành công, trạng thái “Chờ duyệt” |
| 2 | Admin xem danh sách chờ | Thấy ca vừa tạo |
| 3 | Admin duyệt ca | Thành công, trạng thái “Mở”, có tên Admin |
| 4 | Cashier mở ca thứ 2 (chưa đóng ca cũ) | Thất bại: “Đang có ca chưa đóng” |
| 5 | Admin duyệt ca đã mở rồi | Thất bại: “Không ở trạng thái chờ” |

VẤN ĐỀ 3: Nhân viên thấy số tiền dự kiến khi đóng ca

Phát hiện

Thiết kế cũ: sau khi đóng ca, hệ thống hiện ngay “chênh lệch” (Difference) cho Cashier thấy. Trong ngành POS thực tế, đây là lỗ hổng nghiêm trọng — nếu Cashier biết “hệ thống tính ra 5 triệu”, họ sẽ khai đúng 5 triệu dù thực tế đã ăn bớt. Không ai phát hiện được.

Giải pháp: Blind Close (Đóng ca mù)

Cashier đếm tiền thật trong két, nhập số → hệ thống ghi nhận

Hệ thống tính chênh lệch ngầm nhưng không hiển thị cho Cashier

Báo cáo Z-Report của Cashier: chênh lệch hiển thị trống

Báo cáo Z-Report của Admin: hiển thị đầy đủ chênh lệch → Admin hậu kiểm

Lý do

Đây là quy trình chuẩn POS thực tế (blind counting). Buộc nhân viên đếm tiền thật sự thay vì “nhìn đáp án rồi chép”. Chênh lệch chỉ cấp quản lý biết → xử lý nội bộ. Đảm bảo tính trung thực trong kiểm kê tài chính.

Kịch bản kiểm thử

| Test | Mong đợi |
| --- | --- |
| Cashier xem Z-Report ca mình | Chênh lệch = trống |
| Admin xem Z-Report cùng ca đó | Chênh lệch = có giá trị (ví dụ: −20.000đ) |
| Cashier xem Z-Report ca người khác | Thất bại: “Không tìm thấy” |

VẤN ĐỀ 4: Nhật ký đăng nhập bị ép làm chấm công

Phát hiện

Ý tưởng ban đầu: thêm trường “giờ đăng xuất” vào bảng LoginHistory để tính giờ công. Khi xem kỹ bảng này, phát hiện nó ghi nhận cả lần đăng nhập thất bại (sai mật khẩu, tài khoản bị khóa). Vấn đề logic: đăng nhập thất bại thì giờ đăng xuất là gì?

Thêm nữa: 1 nhân viên có thể đăng nhập 5 lần trong ngày trên 3 thiết bị khác nhau (tất cả đều thành công). Vậy tính giờ công theo lần nào? Lần đầu? Lần cuối? Trung bình?

Phân tích gốc rễ

Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đang bị gộp chung: - Đăng nhập phần mềm: diễn ra nhiều lần/ngày, trên nhiều thiết bị, có thể thất bại. Mục đích: theo dõi bảo mật. - Chấm công: diễn ra 1 lần/ca. Nhân viên đến quán = Punch In, rời quán = Punch Out. Mục đích: tính lương.

Ép hai thứ này vào 1 bảng = sai kiến trúc, gây nhập nhằng dữ liệu, không thể mở rộng.

Giải pháp

Bảng LoginHistory giữ nguyên vai trò nhật ký bảo mật — không thêm, không sửa gì

Tạo bảng Attendance hoàn toàn riêng biệt, chỉ chứa: Mã nhân viên, Giờ vào, Giờ ra, Tổng giờ công

5 API riêng cho chấm công: vào ca, ra ca, xem trạng thái, admin xem hôm nay, admin xem theo khoảng ngày

Lý do

Nguyên tắc Separation of Concerns: mỗi thành phần chỉ nên có 1 trách nhiệm duy nhất. Khi nhà tuyển dụng (hoặc người chấm đồ án) mở database ra, thấy LoginHistory chứa IP, UserAgent, trạng thái đăng nhập → hiểu ngay là security audit. Thấy Attendance chứa PunchIn, PunchOut, WorkHours → hiểu ngay là chấm công. Rõ ràng, sạch sẽ.

Trạng thái

Đã tạo kế hoạch triển khai chi tiết (8 việc, 5 endpoint, 10 test case). Chưa code — chờ hoàn thành phần Shift trước.

VẤN ĐỀ 5: Tài khoản bị khóa vẫn thao tác được

Phát hiện

Khi Admin khóa tài khoản nhân viên (toggle active = false), nhân viên đó vẫn gọi API bình thường bằng token JWT cũ (còn hạn 4 giờ). Hệ thống chỉ kiểm tra trạng thái tài khoản lúc đăng nhập, không kiểm tra ở mỗi request.

Phân tích gốc rễ

JWT là token “phi trạng thái” (stateless) — server chỉ kiểm tra chữ ký, không hỏi database mỗi lần. Ưu điểm: nhanh. Nhược điểm: không thể thu hồi ngay lập tức khi cần khóa tài khoản khẩn cấp.

Giải pháp: 3 lớp bảo vệ

Middleware kiểm tra trạng thái: chạy trước mọi request, truy vấn 3 trường nhỏ (id, isActive, lockedUntil) từ database. Nếu tài khoản bị khóa → chặn ngay, trả về 403.

Thu hồi refresh token: khi khóa tài khoản → xóa hết refresh token → nhân viên không lấy được JWT mới khi token cũ hết hạn.

Chặn đăng nhập (đã có sẵn): isActive = false → không login được.

Lý do

Kẹp 3 lớp = bịt kín hoàn toàn. Lớp 1 chặn token hiện tại, lớp 2 chặn token tương lai, lớp 3 chặn đăng nhập lại. Đây là tiêu chuẩn Level 5 trong phân quyền (Role + Ownership + Active Middleware).

Trạng thái

Đã tạo kế hoạch triển khai chi tiết (3 việc, 5 test case). Chưa code — ưu tiên sau khi hoàn thành Shift + Attendance.

TỔNG KẾT

| Chỉ số | Kết quả |
| --- | --- |
| Vấn đề phát hiện | 5 |
| Đã triển khai code | 3/5 |
| Đã có kế hoạch, chờ code | 2/5 |
| File code thay đổi | 15 |
| API endpoint mới | +6 |
| Test case thiết kế | 34 |